附件1

电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 宁夏回族自治区2021年度电信普遍服务建设项目 | | | |
| 中央主管部门 | | | 工业和信息化部、财政部 | | | |
| 地方主管部门 | | | 宁夏回族自治区通信管理局  宁夏回族自治区财政厅 | | 资金使用单位 | 中国电信股份有限公司宁夏分公司  中国移动通信集团宁夏有限公司 |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 12368.35 | 0 | 0 |
| 其中：中央财政资金 | 6174 | 0 | 0 |
| 地方资金 | 0 | 0 | - |
| 其他资金 | 6194.35 | 0 | 0 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| 本次电信普遍服务项目于2022年12月31日前在全区共建设和开通4G基站343个。 | | | | 本项目已启动勘察设计、施工、监理服务单位招标采购，计划于四月初进行4G基站建设。当前建设完成基站数为0处。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基站建设数量（个） | 343 | 0 | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 质量指标 | 验收合格 | 施工标准符合国家和通信行业建设施工有关标准规范 | - | 工程建设未启动； 工程启动后严格按规定执行。 |
| 信号强度、速率 | 测试点的RSRP大于-110dBm，至少有一个点下行速率不低于20Mbps | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 时效指标 | 竣工完成时间 | 2022年12月31日之前 | 0% | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设，按合同工期完成。 |
| 成本指标 | 有效使用成本 | 有效 | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 社会效益 指标 | 试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖水平 | 比上一年提高 | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设，工程建设后网络水平提高，符合合同要求。 |
| 试点地区网络质量良好，有效支持当地教育、医疗、电商、党建等业务开展 | 重点区域4G网络下载速率>20Mbps | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 生态效益 指标 | 影响生态环境 | 无影响 | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 可持续影响 指标 | 运营维护年限 | 6 | 6 | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 职责履行 | 满意 | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 服务水平 | 满意 | - | 工程建设未启动； 尽快启动工程建设。 |
| 说明 | | | 无。 | | | |