电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 宁夏回族自治区2025年度电信普遍服务建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部、财政部 |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区通信管理局 宁夏回族自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 中国电信股份有限公司宁夏分公司 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2949 | 2949 | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 2949 | 2949 | 100% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照电信普遍服务资金管理办法，根据地市政府建设需求科学、合理分配建设任务 |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照资金管理办法，按照合同约定按期下达中央财政补贴 |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按照电信普遍服务资金管理办法合规拨付资金 |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 中央财政补贴资金专项用于电信普遍服务项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照计划有序实施，尚无任务调减的情况 |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照计划有序实施，尚无预算绩效调减的情况 |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任 |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 中央补助资金及时拨付企业，推进行政村地区4G、5G网络建设，本次电信普遍服务项目于合同约定时间内在全区共建设完工4G/5G基站204个。 |  |  | 已开工建设4G/5G基站204个，已完工195个，完工开通比例为95.59%。目前企业正在项目实施中，无建设任务调整情况。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量（个） | 74 | 74 | 合同于2025年4月中旬签订，目前企业正在项目实施中。 |
|  |  |  | 部署行政村5G基站建设数量（个） | 130 | 121 | 合同于2025年4月中旬签订，目前企业正在项目实施中。 |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ≥99% | 100% | 已完工且已完成初步验收的项目均为合格 |
|  |  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 | ≥95% | 100% | 已完工的195个基站均稳定运行。 |
|  |  | 时效指标 | 按期完工率 | ≥95% | 95.59% |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村通宽带比例 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 电信普遍服务4G基站网络下载速率 | ≥10Mbps | 25.24Mbps | 已完工且已完成初步验收的项目均达标 |
|  |  |  | 电信普遍服务5G基站网络下载速率 | ≥100Mbps | 134.6Mbps | 已完工且已完成初步验收的项目均达标 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度 | ≥95% | 100% | 已完工基站能够提供稳定的信号服务，得到用户满意，暂未出现用户投诉、基站逼迁等现象 |
| 说明 |  |  | 无。 |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标提报。 2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2026年2月底